Napapiirin sankarit

Laatijat: Kuura, Miika, Joel, Eetu Eeli

Päiväys: 12.3.2026

Luottamuksellisuus: julkinen

Hyväksynyt: _______________________________

Versio: 0.0.3

SISÄLTÖ

1	MUUTOSHISTORIA	3

2	Määritelmät ja termien selitykset	3

3	JOHDANTO	4

3.1	Dokumentin tarkoitus ja sisältö	4

3.2	Projektin taustaa	4

3.3	Kohderyhmä ja hyödynsaajat	4

3.4	Tavoitteet ja priorisointi	4

3.5	Projektin riskit ja rajoitteet	4

3.6	Projektin kustannusarvio	4

4	PROJEKTIN ORGANISAATIO	5

4.1	Projektin ohjausryhmä	5

4.2	Projektin asiantuntijajäsenet	5

4.3	Projektiryhmä	5

4.4	Kolmannet osapuolet	5

4.5	Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin	5

5	Resurssit	6

6	toteutussuunnitelma ja aikataulu	7

6.1	Projektin aloitustoimet	7

6.2	Määrittely	7

6.3	Suunnittelu	7

6.4	Toteutus	7

6.5	Testaus	7

6.6	Käyttöönotto	7

6.7	Menetelmät ja työkalut	7

6.8	Dokumentointi	7

6.9	Laadunvarmistus	7

7	ohjaussuunnitelma	8

7.1	Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen	8

7.2	Versionhallintakäytäntö	8

7.3	Muutostenhallintakäytäntö	8

7.4	Riskienhallintakäytäntö	8

7.5	Tietoturvakäytäntö	8

8	projektin päättäminen	9

8.1	Toiminnan arviointi	9

# MUUTOSHISTORIA

| Henkilö | Päiväys | Versio | Kommentti |
| --- | --- | --- | --- |
| Joel Mustonen | 12.3.2026 | 0.0.1 | Dokumentti luotu |
| Kuura, Joel, Miika | 19.3.2026 | 0.0.2 | Dokumenttia muokattu |
| Joel | 29.4.2026 | 0.0.3 | Dokumentti jätetty kommentoitavaksi ohjausryhmälle |
| Matti Meikäläinen | 15.6.2023 | 1.0.0 | Dokumentti hyväksytty |

# Määritelmät ja termien selitykset

| Termi | Kuvaus |
| --- | --- |
| Kanban | Visuaalinen tehtävienhallintamenetelmä (taulu, jossa tehtävät siirtyvät sarakkeissa: To Do - Doing - Done). |
| Versiohallinta | Koodin ja dokumenttien muutosten seuranta (tässä GitHub). |

# JOHDANTO

## Dokumentin tarkoitus ja sisältö

Projektin tarkoituksena on kehittää ala-asteikäisille suunnattu, helppokäyttöinen ja motivoiva digitaalinen opetuspeli, joka tukee saamen kielen oppimista. Peli tarjoaa sanaston ja perusrakenteiden harjoittelua pelillisten tehtävien kautta.

## Projektin sisältöön kuuluu mm.

- Pedagoginen suunnittelu

- Pelisuunnittelu

- Sisällöntuotanto

- Tekninen toteutus

- Kulttuurinen varmistus

- Testaus ja pilotointi

- Julkaisu ja käyttöönotto

## Projektin taustaa

Tässä projektissa toteutetaan saamen kielen opetuspeli ala-asteen 3-4 luokkalaisille.

-matematiikka

-äidinkieli

-saamen kieli

## Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Kuoulutuslaitokset

Opettajat

Oppilaat

## Tavoitteet ja priorisointi

Päätavoitteena on uuden kielen oppiminen. Priorisoidaan ydinoppiminen + hauskuus. Selkeä oppimistavoite per taso.

## Projektin riskit ja rajoitteet

Projektin riskiejä ovat

- Peliä voi oppia pelaamaan ilman että oppii kieltä

- Saamen kielessä on äänteitä ja astevaihteluita, joita on vaikea oppia ilman hyvää mallia

- Jos peli on liian yksinkertainen tai toistuva niin kiinnostus pelata voi kadota nopeaa

- Projektitiimi hajoaa, jos ryhmäläinen lähtee kilpailijalle töihin.

- Projektin aikataulu on liian tiukka

- Projektitiimillä ei ole tarpeeksi osaamista

Rajoitteet

- Pieni kohderyhmä

- Sisällön skaalaus

- Pelin on toimittava eri laitteilla

- Ylläpito ja päivitykset

## Projektin kustannusarvio

Ohjelmointi

- 2000€

Grafiikat

- 1000€

Äänitykset

- 500€

Suunnittelu

- 1000€

Yhteensä = 4500€

# PROJEKTIN ORGANISAATIO

Projektiin osallistuu Ohjausryhmä, Projektipäällikkö, Projektitiimi sekä asiantuntija.

Projektitiimi vastaa projektin luomisesta ja sen ylläpidosta.

Projektipäällikkö toimii projektinjohtajana kiertävästi, ja huolehtii että projektin tekeminen edistyy.

Asiantuntija toimii Projektitiimin vierellä vain avustavassa työssä.

## Projektin ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmän muodostavat Teppo Räisänen ja Reima Riihimäki. Projektiryhmää ohjausryhmässä edustaa projektipäällikkö. Projektitiimi voi liittyä ohjausryhmän palavereihin kutsuttuna.

## Projektin asiantuntijajäsenet

Projektilla on käytössä saamen kielen asiantuntija

## Projektiryhmä

Projektiryhmän muodostaa:

Kuura Löppönen

Joel Mustonen

Miika Luosujärvi

Eeli Sorvari

Eetu Savolainen

Projektissa on käytössä kiertävän projektipäällikön tehtävä

Projektipalaverissa valitaan sihteeri erikseen

## Kolmannet osapuolet

Ei ole

## Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin

Projekti ja projektitulokset, sekä niihin liittyvä dokumentointi on tarkoitettu OAMK tietojenkäsittely opettajille ja TIK25SP - ryhmän opiskelijoille

# Resurssit

- Henkilöstöresurssit (omat ja ulkopuoliset)

- henkilöstö, asiantuntijat

- Raha

- Koneet ja laitteet

- esim. projektipäällikön tarvitsemat laitteet (tietokoneet, kirjoitin jne.)

- Materiaalit

Projektin henkilöstöresurssit ovat seuraavat:

- Kuura 240 h

- Joel 240 h

- Miika 240 h

- Eeli 240 h

- Eetu 240 h

- Saamenkielinen asiantuntia 8 h

Budjetti:

- Projektin kokonaisbudjetti on 4500e

Koneet ja laitteet

- Jokaisella projektitiimiläisellä on käytössä läppäri ja puhelin

Työtilat

- Koulun 1 ja 2 kerroksen projektityötilat

- Kotona

# toteutussuunnitelma ja aikataulu

## Projektin aloitustoimet

Työnjako kaikille projektitiimiläisille, meetingit ja kanban assignointi

## Määrittely

Tässä projektissa toteutetaan saamen kielen peli. Projektitiimin jokainen jäsen tekee oman pelin.

- Kuura “pelissä opetellaan saamenkielisiä numeroita 1-10"

- Joel “saamen kielen sanapeli”

- Miika

- Eetu

- Eeli

Määrittelyvaiheen oltava valmis tämän viikon lopussa 22.3

## Suunnittelu

Suunitteluvaihe oltua valmiina 29.3

## Toteutus

19.4 valmiiina viimeistään

## Testaus

26.4 testausta

Samalla viikolla tehdään myös opetusvideo

## Käyttöönotto

Rajataan tämän projektin ulkopuolelle 1.5

## Menetelmät ja työkalut

Menetelminä kanban, github versiohallinta ja palaverit. Työkaluina Word, MS Teams.

## Dokumentointi

Projektisuunnitelma -  Word

Varmuusmäärittely - word

Github version hallinta.

Meeting muistio

## Laadunvarmistus

Vaatimusten tarkistus

Kooding tarkastus

Toimivuustestaus

# ohjaussuunnitelma

## Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen

### 1. Viestinnän tavoitteet

- Luoda ymmärrys ja sitoutuminen projektiin

- Varmistaa läpinäkyvyys

- Ennaltaehkäistä väärinkäsityksiä

- Kerätä palautetta ja parantaa toimintaa

2.

- Viestintäkanava = msteams ja snapchat

- Tiedottaminen = teams ja snapchat

- Raportointi teams

## Versionhallintakäytäntö

1.

- Päätyökaluna toimii Github

- Yksi päärepo prjoketille main branch

- Dokumenttien versiointi Wordissa

## Muutostenhallintakäytäntö

- Muutosteko pyyntö

- Arviointi

- Päätöksenteko

- Hyväksyntä

- Toteutus

## Riskienhallintakäytäntö

- Riskien tunnistaminen

- Riskien arviointi

- Riskien ehkäisy

- Toteutus

- Seuranta ja tarkistus

## Tietoturvakäytäntö

- Estää luvaton pääsy, käyttö, muutos tai tuhoaminen

- Varmistaa tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus

- Minimoida tietoturvariskit ja tietovuodot

- Noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia ja asiakkaan tietoturvavaatimuksia

- Luoda tietoturvatietoinen kulttuuri projektitiimissä

# projektin päättäminen

## Toiminnan arviointi

- Mitata, saavutettiinko projektin tavoitteet

- Tunnistaa vahvuudet ja kehityskohteet

- Kerätä opit tulevia projekteja varten

- Arvioida toteutuneita hyötyjä

- Varmistaa läpinäkyvä päätöksenteko ja jatkuva parantaminen